Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: CookBooks
Revisión 0.97

Octubre de 2013

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
14/10/2013	0.3	T3G	[Firma o sello]
15/10/2013	0.5	T3G	[Firma o sello]
15/10/2013	0.9	T3G	[Firma o sello]
22/10/2013	0.95	Alvaro García	[Firma o sello]
23/10/2013	0.97	T3G	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración Irma y Rubén	Aclaración T3G

# Introducción
## Resumen del Proyecto
### Propósito, alcance y objetivos.
El propósito del sistema (identificado como "CookBooks"), es la comercialización de libros de cocina en Internet.
Por medio de una interfaz web, se proveerán funcionalidades de gestión de usuarios, visualización de libros y compra mediante tarjeta de crédito.
El objetivo del producto es permitirle a nuestro cliente lograr un incremento de ventas y clientes.
### Supuestos y restricciones
El proyecto deberá estar finalizado antes de que concluya el año corriente.
### Entregables del proyecto
Se hará entrega de una demo al finalizar cada iteración, la cual presentará las mejoras realizadas y nuevas funcionalidades implementadas.

### Calendario y resumen del presupuesto
17/09/2013 Redacción de la entrevista
20/09/2013 Entrevista con el cliente
30/09/2013 Realización de SRS
10/10/2013 Realización de PGP
4/11/2013 Realización del Diseño de Interfaces
11/11/2013 Demo 1 del producto
25/11/2013 Demo 2 del producto
16/12/2013 Demo 3 del producto

# Documentos referenciados

Referencia	Titulo	Fecha	Autor
0	SRS rev. 2.1, “Std (830) 2013.odt”	09/10/2013	T3G

# Definiciones y acrónimos
No aplica.
# Organización del proyecto
## Interfaces externas
Al utilizar la metodología Scrum, los miembros del equipo interactuarán de forma directa con el cliente (product owner), por medio de la herramienta Pivotal Tracker.
## Estructura interna
El equipo posee una estructura democrática descentralizada. En cada iteración del proyecto se asignara un coordinador, que realizara tareas administrativas.
## Roles y responsabilidades
Irma y Ruben (product owner y usuario/cliente)
García, Alvaro (scrum master)
Gelsi, Fabrizio (scrum team)
Goya, Martín (scrum team)
Toris, Alan (scrum team)
Durante el desarrollo de este documento, el que posee el rol de Scrum Master es Alvaro Garcáa mientras que los demás integrantes de T3G conforman el equipo de programadores.
Esta asignación de roles es dinámica, en donde cada uno de nosotros será Scrum Master durante un intervalo de tiempo.

# Planes de administración del proceso
## Plan inicial
### Plan del personal
Los cuatro miembros del Grupo T3G participaran del proyecto hasta su finalización (diciembre de 2013).
### Plan de adquisición de recursos
El equipo posee los recursos necesarios, de hardware y software, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.

Tipo de recurso	Recurso	Cantidad
Hardware	Netbook	2
Hardware	Notebook	2
Hardware	Desktop PC	4
Software	Eclipse (IDE)	---
Software	GitHub (VCS)	---
Software	Pivotal Tracker (Gestión de Proyecto)	---
Software	PiratePad (Editor Colaborativo)	---
Software	MySQL (DB)	---
Software	Tomcat (Web Server)	---

Como etapa final, nuestro cliente deberá contratar un servicio de web hosting, que proveerá una plataforma de despliegue para el software del proyecto.
### Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
No sera necesario realizar entrenamiento al personal.

## Plan de trabajo
### Principales actividades del proyecto
El proyecto llevará a cabo el diseño y la implementación de funcionalidades para las siguientes actividades:
- Interfaz principal del producto.
- Interfaz de gestión de productos.
- Interfaz de gestión de pedidos.
- Interfaz de registro de usuarios.
- Interfaz de gestión de la cuenta del usuario.
- Interfaz de administración de pedidos.
- Interfaz de catalogo de libros.
- Interfaz de administración de usuarios.
- Interfaz de contacto.
- Interfaz de ayuda.
### Asignación de esfuerzo
Actividad	Cantidad	Esfuerzo (hs) / Unitario	Esfuerzo (hs) / Subtotal
Elicitación de requerimientos	4	4	16
Interfaz principal del producto	4	8	32
Interfaz de gestión de productos	2	8	16
Interfaz de gestión de pedidos	3	8	24
Interfaz de registro de usuarios	2	8	16
Interfaz de gestión de la cuenta del usuario	2	8	16
Interfaz de administración de pedidos	4	8	32
Interfaz de catalogo de libros	2	8	16
Interfaz de administración de usuarios	2	8	16
Interfaz de contacto	1	8	8
Interfaz de ayuda	1	8	8

### Asignación de presupuesto

Total del presupuesto = $16800,00
## Plan de control
No aplica.

## Plan de administración de riesgos
Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
0	Fecha de entrega ajustada	70%	2	T3G	No ocurrió
1	Cambio de requerimientos	70%	2	T3G	No ocurrió
2	Problemas con las herramientas seleccionadas	50%	3	T3G	No ocurrió
3	Las librerías en uso no cubren las expectativas	40%	2	T3G	No ocurrió

4	Ausencia de financiación	40%	1	CookBook	No ocurrió
5	Falta de experiencia con las tecnologías relacionadas	30%	2	T3G	No ocurrió
6	Los usuarios finales se resisten al sistema	25%	3	T3G	No ocurrió
7	Saturación del sistema por mayor cantidad de usuarios de la esperada	20%	3	T3G	No ocurrió
8	Competencia con otros productos	20%	2	CookBook	No ocurrió

Línea de corte
9	Integrante deja el grupo	20%	3	T3G	No ocurrió
10	Complicaciones por parte de los clientes al usar el modo administrador	20%	3	T3G	No ocurrió
11	Pérdida de interés por parte de los dueños	10%	1	T3G	No ocurrió
12	Fallecimiento del cliente	10%	1	---	No ocurrió
13	Clientes del proyecto no contentos con el resultado final	10%	2	CookBook	No ocurrió

Id Riesgo 0	Nombre: Fecha de entrega ajustada Fecha : 23/10/2013
	Descripción: Se acumularon historias de iteraciones previas generando que no se llegue a entregar el producto en la fecha estipulada.
Probabilidad: 70%
Impacto: 2
Responsable: T3G		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se realizara una planificación adecuada de cada Sprint.
Plan de Contingencia : / Se aumentará la carga de trabajo dentro de cada Sprint.

Id Riesgo 1	Nombre : Cambio de requerimientos Fecha : 23/10/2013
	Descripción: El cliente no esta conforme con funcionalidades ya implementadas y exige un cambio de las mismas.
Probabilidad: 70%
Impacto: 2
Responsable: T3G		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Al finalizar cada Sprint, serán validados todos los requerimientos, de manera de evitar que en una etapa de desarrollo avanzada estas modificaciones afecten los tiempos del proyecto.
Plan de Contingencia : / Se aplicaran los cambios de forma gradual y dentro del alcance del proyecto, intentando afectar levemente el curso del mismo.

Id Riesgo 2	Nombre : Problemas con las herramientas seleccionadas Fecha : 23/10/2013
	Descripción: Las herramientas poseen fallas.
Probabilidad: 50%
Impacto: 3
Responsable: T3G		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se utilizarán las herramientas más recomendadas en el mercado.
Plan de Contingencia : / Se realizara una búsqueda de herramientas alternativas.

Id Riesgo 3	Nombre : Las librerías en uso no cubren las expectativas Fecha : 23/10/2013
	Descripción: Las librerías no poseen las funcionalidades necesarias, atrasando nuestro proyecto al requerir implementarlas.
Probabilidad: 40%
Impacto: 2
Responsable: T3G		Clase:Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se realizara capacitación mediante tutoriales y ejemplos. / Se analizara el uso de librerías alternativas.
Plan de Contingencia : / Se realizara una búsqueda de librerías extra para cubrir las necesidades que surjan.

Id Riesgo 4	Nombre : Ausencia de financiación Fecha : 23/10/2013
	Descripción: El clientes deja de financiar el proyecto, lo que frena eventual o permanentemente el proyecto.
Probabilidad: 40%
Impacto: 1
Responsable: Cookbook		Clase:Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se realizaran demostraciones constantes de consistencia en el desarrollo del proyecto para demostrar que están financiando algo que les va a ser muy útil.
Plan de Contingencia : / Nulo (Cancelación de proyecto).

Id Riesgo 5	Nombre : Falta de experiencia con las tecnologías relacionadas Fecha : 23/10/2013
	Descripción: El equipo no tiene los conocimientos necesarios para utilizar las librerías y/o herramientas seleccionadas.
Probabilidad: 30%
Impacto: 2
Responsable: T3G		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se realizara capacitación mediante tutoriales y ejemplos.
Plan de Contingencia : / Se realizaran consultas a especialistas dentro del grupo.

Id Riesgo 6	Nombre : Los usuarios finales se resisten al sistema Fecha : 23/10/2013
	Descripción: Disconformidad o negación por parte de los usuarios al utilizar el producto.
Probabilidad: 25%
Impacto: 3
Responsable: T3G		Clase:Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se harán pruebas de interfaz siguiendo los principios de Nielsen.
Plan de Contingencia : / Se re-evaluará la interfaz de la página.

Id Riesgo 7	Nombre : Saturación del sistema por mayor cantidad de usuarios que la esperada / Fecha : 23/10/2013
	Descripción: El sistema baja su rendimiento cuando se excede la capacidad de usuarios para la que esta diseñado.
Probabilidad: 20%
Impacto: 3
Responsable: T3G		Clase:Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se tratará de estimar la capacidad de hosting adecuada para soportar la cantidad de usuarios apuntados o esperados por el sistema.
Plan de Contingencia : / Se ampliará la capacidad del hosting.

Id Riesgo 8	Nombre : Competencia con otros productos Fecha : 23/10/2013
	Descripción: Aparición en el mercado productos similares.
Probabilidad: 20%
Impacto: 2
Responsable: CookBook		Clase:Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Se investigaran estrategias de mercado de modo de asegurar el éxito del producto.
Plan de Contingencia : / Se re-evaluará la viabilidad del proyecto.

## Plan de liberación de proyecto
Luego de la verificación y entrega del producto final terminado, se realizará una etapa de capacitación del cliente sobre la administración del sistema.
El acuerdo actual no incluye una etapa de mantenimiento.
# Planes de procesos técnicos
## Modelo de proceso
Para modelar el ciclo de vida del proyecto, se aplicarán las metodologías de desarrollo ágiles, específicamente Scrum.
Cada iteración comprenderá las siguientes actividades: Requerimientos, Diseño y prototipo, Desarrollo de funcionalidades, Integración y testing, Pruebas de aceptación y validación.
## Métodos, herramientas y técnicas
Se aplicaran metodologías ágiles, específicamente Scrum.
Se utilizara Eclipse como herramienta principal de desarrollo.
Se empleara el lenguaje JAVA y librerías compatibles.
El control de versiones se llevara a cabo mediante Git.
## Plan de infraestructura
El proyecto cuenta con los recursos técnicos, el know-how y la infraestructura requerida para llevar a cabo el proyecto.
## Plan de aceptación del producto
    Las tareas completadas en cada iteración, serán aceptadas o rechazadas por el cliente y luego, si es necesario, se revisaran e incorporaran en próximas iteraciones.

    Este proceso se realizara por medio de la plataforma "Pivotal Tracker".

# Plan de procesos de apoyo
## Plan de administración de configuración
Durante el desarrollo del producto, se hará uso de un sistema de control de versiones (Git).
Se mantendrá una rama principal (master) y ramas secundarias para cambios invasivos (nuevas funcionalidades) y corrección de errores, las cuales se integraran progresivamente.
Se aplicaran tags para definir las diferentes versiones (hitos) y a partir de los mismos se obtendrán demos del producto.
## Plan de pruebas
Como parte de la metodología en uso, se aplicaran procedimientos de refactoring, integración y desarrollo guiado por pruebas, de forma constante y transparente.
El código será testeado previamente a su integración con la rama principal, para mantener la estabilidad de la misma.
## Plan de documentación
La redacción de documentos será un proceso continuo, que definirá información relevante al proyecto y al producto.
La documentación estará disponible en el repositorio y la wiki del proyecto.
## Plan de aseguramiento de calidad
Para asegurar un producto de calidad, se harán validaciones periódicas de los requerimientos y nos regiremos en base a estándares internacionales.
## Plan de revisiones y auditorías
Las reuniones estipuladas se realizaran cada dos semanas, en donde los miembros de T3G, junto con los clientes, evaluaremos la evolución del proyecto.
Siguiendo esta pauta, se resolverán dudas emergentes y verificaran los requerimientos.
## Plan de resolución de problemas
Ante el surgimiento de un problema, los miembros de T3G pautaremos una reunión con el propósito de buscar una solución o tratamientos que minimicen el conflicto.
## Plan de administración de terceros
No aplica.
## Plan de mejoras en el proceso
El proyecto se rige en base a estándares internacionales y por lo tanto acepta recomendaciones por parte de los entes que los regulan y administran.
Se aplicaran dichas recomendaciones, así como experiencia en proyectos previos y en el actual, para mejorar nuestros procesos.
# Planes adicionales
No aplica.