Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: CookBooks
Revisión 0.5

Octubre de 2013

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
14/10/2013	0.3	T3G	[Firma o sello]
15/10/2013	0.5	T3G	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración Irma y Rubén	Aclaración T3G

# Introducción
## Resumen del Proyecto
### Propósito, alcance y objetivos.
El propósito del sistema (identificado como "CookBooks"), es la comercialización de libros de cocina en Internet.
Por medio de una interfaz web, se proveerán funcionalidades de gestión de usuarios, visualización de libros y compra mediante tarjeta de crédito.
El objetivo del producto es permitirle a nuestro cliente lograr un incremento de ventas y clientes.
### Supuestos y restricciones
El proyecto deberá estar finalizado antes de que concluya el año corriente.
### Entregables del proyecto
A definir.
### Calendario y resumen del presupuesto
A definir.

# Documentos referenciados
No aplica.

# Definiciones y acrónimos
No aplica.

# Organización del proyecto
## Interfaces externas
No aplica.
## Estructura interna
Es equipo posee una estructura democrática descentralizada. En cada iteración del proyecto se asignara un coordinador, que realizara tareas administrativas.
## Roles y responsabilidades
García, Alvaro (analista programador)
Gelsi, Fabrizio (analista programador)
Goya, Martín (analista programador)
Toris, Alan (analista programador)
# Planes de administración del proceso
## Plan inicial
### Plan del personal
Los cuatro miembros del Grupo T3G participaran del proyecto hasta su finalización (diciembre de 2013).
### Plan de adquisición de recursos
El equipo posee los recursos necesarios, de hardware y software, para llevar a cabo el proyecto.

Tipo de recurso	Recurso	Cantidad
Hardware	Netbook	2
Hardware	Notebook	2
Hardware	Desktop PC	4
Software	Eclipse (IDE)	---
Software	GitHub (VCS)	---
Software	Pivotal Tracker (Gestión de Proyecto)	---
Software	PiratePad (Editor Colaborativo)	---
Software	MySQL (DB)	---

### Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
No sera necesario realizar entrenamiento al personal.
## Plan de trabajo
### Principales actividades del proyecto
Se especifican las actividades, detallando cada tarea, si es apropiado.
### Asignación de esfuerzo
Asignación de recursos y esfuerzo, expresado en horas, para cada actividad del punto 5.2.1

Actividad	Cantidad	Esfuerzo (hs) / Unitario	Esfuerzo (hs) / Subtotal

### Asignación de presupuesto
A definir.

## Plan de control
### Plan de control de requerimientos
El software sera desarrollado en base a los requerimientos obtenidos en el proceso de elicitacion. En caso de cambios, los mismos se verán reflejados en iteraciones posteriores. La iteración en curso no se vera interrumpida.
### Plan de control de calendario
Las tareas se ordenaran por prioridad y dependencias, siendo las mismas repartidas en iteraciones de dos semanas. Al finalizar cada etapa, se evaluara el estado de las tareas. Si es necesario, se trasladaran a iteraciones posteriores, a modo de cumplir con la fecha de entrega programada.
### Plan de control de presupuesto
A definir.
### Plan de control de calidad
Para obtener un producto de calidad, se realizaran reuniones evaluativas en las cuales se realizara la verificación del cumplimiento de los requisitos.
### Plan de informe
Se realizaran reuniones de retrospectiva, con el objeto de evaluar y controlar constantemente, los diferentes factores que influencian al proyecto.
### Plan de recolección de métricas
Al finalizar cada iteración se actualizaran los valores de costos y tiempos, así como también las estimaciones futuras.
## Plan de administración de riesgos
Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
[id riesgo]	[nombre]	[probabilidad]	[impacto]	[responsable]	[estado]

Id Riesgo	Nombre : Fecha :
	Descripción :
Probabilidad:
Impacto:
Responsable:		Clase:
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):
Plan de Contingencia :

## Plan de liberación de proyecto
No se estipulan etapas posteriores a la verificación y entrega del producto final terminado.
El acuerdo actual no incluye una etapa de mantenimiento.
# Planes de procesos técnicos
## Modelo de proceso
Para modelar el ciclo de vida del proyecto, se aplicara el modelo de desarrollo en espiral.
Cada iteración comprenderá las siguientes etapas: Requerimientos, Diseño y prototipo, Desarrollo de funcionalidades, Integración y testing, Pruebas de aceptación.
## Métodos, herramientas y técnicas
Se aplicaran metodologías ágiles, específicamente Scrum.
Se utilizara Eclipse como herramienta principal de desarrollo.
Se empleara el lenguaje JAVA y librerías compatibles.
El control de versiones se llevara a cabo mediante Git.
## Plan de infraestructura
El proyecto cuenta con los recursos técnicos, el know-how y la infraestructura requerida para llevar a cabo el proyecto.
## Plan de aceptación del producto
    Las tareas completadas en cada iteración, serán aceptadas o rechazadas por el cliente y luego, si es necesario, se revisaran e incorporaran en próximas iteraciones.

    Este proceso se realizara por medio de la plataforma "Pivotal Tracker".
# Plan de procesos de apoyo
## Plan de administración de configuración
Durante el desarrollo del producto, se hará uso de un sistema de control de versiones (Git).
Se mantendrá una rama principal (master) y ramas secundarias para cambios invasivos (nuevas funcionalidades) y corrección de errores, las cuales se integraran progresivamente.
Se aplicaran tags para definir las diferentes versiones (hitos) y a partir de los mismos se obtendrán demos del producto.
## Plan de pruebas
Como parte de la metodología en uso, se aplicaran procedimientos de refactoring, integración y desarrollo guiado por pruebas, de forma constante y transparente.
El código sera testeado previamente a su integración con la rama principal, para mantener la estabilidad de la misma.
## Plan de documentación
La redacción de documentos sera un proceso continuo, que definirá información relevante al proyecto y al producto.
La documentación estará disponible en el repositorio y la wiki del proyecto.
## Plan de aseguramiento de calidad
Para asegurar un producto de calidad, se harán validaciones periódicas de los requerimientos y nos regiremos en base a estándares internacionales.
## Plan de revisiones y auditorías
Las reuniones estipuladas se realizaran cada dos semanas, en donde los miembros de T3G, junto con los clientes, evaluaremos la evolución del proyecto.
Siguiendo esta pauta, se resolverán dudas emergentes y verificaran los requerimientos.
## Plan de resolución de problemas
Ante el surgimiento de un problema, los miembros de T3G pautaremos una reunión con el propósito de buscar una solución o tratamientos que minimicen el conflicto.
## Plan de administración de terceros
No aplica.
## Plan de mejoras en el proceso
El proyecto se rige en base a estándares internacionales y por lo tanto acepta recomendaciones por parte de los entes que los regulan y administran.
Se aplicaran dichas recomendaciones, así como experiencia en proyectos previos y en el actual, para mejorar nuestros procesos.
# Planes adicionales
No aplica.